截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资（万元） |  | 项目已实现投资（万元） |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况（万元） | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期） | 2205279 | 专项债券 | 57900 | 2022/2/22 | 3.51 | 30年 | 柳州至广州铁路柳州至梧州段 | 高速铁路 | 3360700 | 57900 | 506001 | 29000 | 0 | 279829.94 | 未完工未运营 |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期） | 2205280 | 专项债券 | 11200 | 2022/2/22 | 3.51 | 30年 | 贺州至巴马公路（象州至来宾段） | 高速公路 | 581000 | 11200 | 546800 | 500 | 0 | 546800 | 2023年6月30号全线通车 |  |
| 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 2205282 | 专项债券 | 4000 | 2022/2/22 | 3.32 | 20年 | 2022/2/22 | 地下管廊 | 39280 | 4000 | 27000 | 178 | 0 | 27000 | 未完工未运营 |  |

截至2022年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 7.31 |  | 2.9678 |
| 1 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期） | 5.79 | 206科学技术支出 |  |
| 2 | 2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期） | 1.12 | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 0.4 | 208社会保障和就业支出 |  |
| 4 |  |  | 211节能环保支出 |  |
| 5 |  |  | 212城乡社区支出 |  |
| … |  |  | 213农林水支出 |  |
|  |  |  | 214交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 217金融支出 |  |
|  |  |  | 229其他支出 | 2.9678 |