截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资（万元） |  | 项目已实现投资（万元） |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况（万元） | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期） | 2205279 | 专项债券 | 57900 | 2022/2/22 | 3.51 | 30年 | 柳州至广州铁路柳州至梧州段 | 高速铁路 | 3360700 | 482118 | 506001 | 30100 | 0 | 279829.94 | 未完工未运营 |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期） | 2205280 | 专项债券 | 11200 | 2022/2/22 | 3.51 | 30年 | 贺州至巴马公路（象州至来宾段） | 高速公路 | 581000 | 11200 | 546800 | 1800 | 0 | 546800 | 2023年6月30号全线通车 |  |
| 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 2205282 | 专项债券 | 4000 | 2022/2/22 | 3.32 | 20年 | 柳州市静兰片区地下综合管廊工程桂柳路段 | 地下管廊 | 39280 | 4000 | 27000 | 746.447 | 0 | 27000 | 未完工未运营 |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2305585 | 专项债券 | 24000 | 2023/6/15 | 3.13 | 30年 | 湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程 | 铁路 | 190200 | 49400 | 127000 | 5000 | 0 | 5000 | 未完工未运营 |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 2305960 | 专项债券 | 22000 | 2023/8/22 | 3.02 | 30年 | 柳州至广州铁路柳州至梧州段 | 高速铁路 | 3360700 | 482118 | 1206000 | 0 | 0 | 765202 | 未完工未运营 |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 2305960 | 专项债券 | 400 | 2023/8/22 | 3.02 | 30年 | 湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程 | 高速铁路 | 190200 | 49400 | 127000 | 400 | 0 | 5000 | 未完工未运营 |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 2305960 | 专项债券 | 7900 | 2023/8/22 | 3.02 | 30年 | 贵阳至广州铁路提质改造工程 | 高速铁路 | 324000 | 62200 | 300000 | 100 | 11743 | 1679677 | 已开通运营 |  |
| 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 2024 年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)--2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期) |  | 专项债券 | 600 | 2024/6/30 | 4.5 | 30年 | 柳州至广州铁路柳州至梧州段 | 高速铁路 | 3360700 | 482118 | 1206000 | 600 | 0 | 765202 | 未完工未运营 |  |

截至2024年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 12.8 |  | 3.8346 |
| 1 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期）、2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 7.99 | 206科学技术支出 |  |
| 2 | 2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期） | 1.12 | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 0.4 | 208社会保障和就业支出 |  |
| 4 |  |  | 211节能环保支出 |  |
| 5 |  |  | 212城乡社区支出 |  |
| … |  |  | 213农林水支出 |  |
|  | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）、2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期）、2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期）、2024 年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)--2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期) | 3.29 | 214交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 217金融支出 |  |
|  |  |  | 229其他支出 |  |